## Beruházások értékelése

## Tesztfeladatok

## 1/15 kérdés: Egy beruházási javaslat megvalósítása 100 millió Ft-ba kerül, és a hasznos élettartam alatt képződő működési pénzáramok becsült értéke rendre: +50, +40, +30, +20 millió Ft. Hány év alatt térül meg a beruházás (egytizedes pontossággal) a képződő működési pénzáramokból?

- 2,3 év

- 2,5 év

- 3,0 év

- 2,8 év

## Megoldás:

## 2/15 kérdés: Egy beruházás kezdő tőkeszükséglete 32000 ezer Ft, és a 8 éves hasznos élettartam alatt várhatóan évi 8000 ezer Ft működési pénzáram képződik. Mennyi a beruházás nettó jelenértéke, ha a vállalati átlagos tőkeköltség 13%?

- + 38392 ezer Ft

- + 6392 ezer Ft

- + 32000 ezer Ft

- + 21264 ezer Ft

## Megoldás:

NPV = - 32000 + 8000 × 4,799 = - 32000 + 38392 = + 6392 ezer Ft

## 3/15 kérdés: „X” projekt kezdő tőkeszükséglete 40000 ezer Ft, hasznos élettartama 5 év, és évente 15000 ezer Ft nettó működési pénzáramot biztosít. Mennyi X projekt évi egyenértékű nettó jelenértéke, ha a befektetők 15 %-os hozamot várnak el?

- 10280 ezer Ft

- 7000 ezer Ft

- 3067 ezer Ft

- 10056 ezer Ft

## Megoldás:

NPV = - 40000 + 15000 × 3,352 = + 10280 NPVAN = 10280 : 3,352 = 3066,8 ~ 3067 ezer Ft

## 4/15 kérdés: Mennyi a kezdő tőkeszükséglete annak a projektnek, amely a 12 éves hasznos élettartam alatt évente 14000 ezer Ft működési pénzáramot eredményez, ha a projekt belső megtérülési rátája 25,0%, befektetők által elvárt hozam 16%?

- 72758 ezer Ft

- 56000 ezer Ft

- 52150 ezer Ft

- egyik sem

## Megoldás:

## 5/15 kérdés: Egy beruházás kezdő tőkeszükséglete 100 millió Ft. Az elemzők számításai szerint a projekt hasznos élettartama 10 év, amely alatt évente 30 millió Ft nettó működési pénzáramlás várható. A beruházás nettó jelenértéke 25,76 millió Ft. Annuitástáblázat segítségével határozza meg, hogy milyen elvárt hozammal (vállalati tőkeköltséggel) számoltak az elemzők?

- az adatokból nem számítható ki

- 30,0 %

- 25,0 %

- 20,0 %

## Megoldás:

## 6/15 kérdés: „Z” projekt kezdő tőkeszükséglete 65000 ezer Ft, hasznos élettartama 6 év, és becslések szerint évi 20000 ezer Ft nettó működési pénzáramot eredményez. Mennyi Z projekt évi egyenértékű nettó jelenértéke, ha a befektetők 15 %-os évi hozamot várnak el?

- 9333 ezer Ft

- 2822 ezer Ft

- 10680 ezer Ft

- 12613 ezer Ft

## Megoldás:

NPV = - 65000 + 20000 × 3,784 = + 10680 NPVAN = 10680 : 3,784 = 2822,4 ~ 2822 ezer Ft

## 7/15 kérdés: Egy cég kapacitásbővítő beruházást hajtott végre, amelynek következtében 15 millió Ft-tal növelni kellett a nettó forgótőkét is. A beruházás hasznos élettartama 6 év. A kapacitás maximális kihasználtsága az üzembe helyezést követő negyedik évre várható, amelynek eredményeként a cég készletei 30 millió Ft-tal, a vevőállomány 50 millió Ft-tal, a szállítókkal szembeni tartozás és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek pedig 60 millió Ft-tal növekednek. Feltételezve, hogy a forgótőke szintje a működtetés végéig változatlan szinten marad, mennyi lesz a felszabaduló nettó forgótőke összege?

- 175 millió Ft

- 15 millió Ft

- 85 millió Ft

- 35 millió Ft

## Megoldás:

## 8/15 kérdés: Egy beruházási javaslat megvalósítása 100 millió Ft-ba kerül, és a hasznos élettartam alatt képződő működési pénzáramok becsült értéke rendre: +50, +40, +30, +20 millió Ft. Mennyi a beruházás jövedelmezőségi indexe (kéttizedes pontossággal), ha a befektetők által elvárt hozam 10%?

- 0,15

- 1,15

- 1,40

- 0,40

## Megoldás:

## 9/15 kérdés: Egy beruházás kezdő tőkeszükséglete 100 millió Ft. Az elemzők számításai szerint a projekt hasznos élettartama 10 év, amely alatt évente 30 millió Ft nettó működési pénzáramlás várható. A beruházás nettó jelenértéke 25,76 millió Ft. Annuitástáblázat segítségével (egytizedes pontossággal) határozza meg a beruházás belső megtérülési rátáját!

- 20,2 %

- 26,3 %

- 27,8 %

- Az adatokból nem számítható ki

## Megoldás:

## 10/15 kérdés: Egy beruházási javaslat megvalósítása 100 millió Ft-ba kerül, és a hasznos élettartam alatt képződő működési pénzáramok becsült értéke rendre: +50, +40, +30, +20 millió Ft. Mennyi a beruházás nettó jelenértéke (millió Ft-ban egytizedes pontossággal), ha a befektetők által elvárt hozam 10%?

- + 26,3 millió Ft

- + 14,7 millió Ft

- + 4,9 millió Ft

- - 3,6 millió Ft

## Megoldás:

NPV = -100 + 50 × 0,909 + 40 × 0,826 + 30 × 0,751 + 20 × 0,683 = -100 + 45,45 + 33,04 + 22,53 + 13,66 = + 14,68 ~ 14,7 millió Ft

## 11/15 kérdés: Egy projekt az üzembe helyezését követő harmadik évben 250 millió Ft adózott eredményt biztosít a cég számára. Az elszámolt amortizáció évi összege 80 millió Ft, a vásárolt készletek állománya az előző évhez képest 20 millió Ft-tal csökkent, a vevőállomány viszont 60 millió Ft-tal nőtt. Mennyi a periódus nettó működési pénzárama, ha a szállítókkal szembeni tartozás az előző évhez képest 50 millió Ft-tal csökkent?

- 260 millió Ft

- 240 millió Ft

- 420 millió Ft

- 360 millió Ft

## Megoldás:

NCF = 250 + 80 + (+ 20 – 60 -50) = 240 millió Ft

## 12/15 kérdés: Egy vállalat tervezett kapacitásbővítő beruházásához a gépek beszerzési ára 50 millió Ft-ot, az üzembe helyezésükkel kapcsolatos költség 10 millió Ft-ot tesz ki. A nagyobb kapacitás miatt a nettó forgótőkét 4 millió Ft-tal kell növelni. A gépeket a vállalat egyik üresen álló ingatlanában helyezik el, amelynek könyv szerinti értéke 15 millió Ft, piaci értékét 20 millió Ft-ra becsülték az ingatlanszakértők. Mennyi a beruházás kezdő tőkeszükséglete?

- 64,0 millió Ft

- 79,0 millió Ft

- 75,0 millió Ft

- 84,0 millió Ft

## Megoldás:

## 13/15 kérdés: Egy beruházás kezdő tőkeszükséglete 32000 ezer Ft, és a 8 éves hasznos élettartam alatt várhatóan évi 8000 ezer Ft működési pénzáram képződik. Mennyi a beruházás belső megtérülési rátája (IRR), ha a vállalati átlagos tőkeköltség 13%? (Használjon annuitás táblázatot)

- 18,0 % < IRR < 19,0 %

- 19,0 % < IRR < 20,0 %

- 18,0 % > IRR > 19,0 %

- egyik sem

## Megoldás:

## 14/15 kérdés: Egy vállalat tervezett kapacitásbővítő beruházásához a gépek beszerzési ára 50 millió Ft-ot, az üzembe helyezésükkel kapcsolatos költség 10 millió Ft-ot tesz ki. A nagyobb kapacitás miatt a nettó forgótőkét 4 millió Ft-tal kell növelni. A projekt elfogadása esetén mennyivel növekszik a cég értékcsökkenési leírása, ha a hasznos élettartam 8 év, és az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris módszerrel számolják el?

- 7,50 millió Ft

- 8,00 millió Ft

- 6,75 millió Ft

- 6,25 millió Ft

## Megoldás:

(50 + 10) : 8 = 7,5

## 15/15 kérdés: Egy beruházás kezdő tőkeszükséglete 32000 ezer Ft, és a 8 éves hasznos élettartam alatt várhatóan évi 8000 ezer Ft működési pénzáram képződik. Mennyi a beruházás diszkontált megtérülési ideje, ha a vállalati átlagos tőkeköltség 13%? (Használjon annuitás táblát)

- 4,00 év

- 5,00 év

- 7 és 8 év között

- 6,00 év

## Megoldás: